|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题：第十七周项目整改的探讨 | | | | | |
| 6.27.2018 | | 会议时间：21:00 | | 会议地点：弘毅B1-608寝室 | |
| 会议召集者 | 陈帆（组长） | | | | |
| 主持人 | 陈帆 | | | | |
| 记录者 | 陈帆 | | | | |
| 与会者 | 陈帆、张荣阳、赵伟宏 | | | | |
| 议程主题：教师第三周布置作业的任务分配 | | | | | |
| 分配的时间：40min | 演说者：陈帆、张荣阳、赵伟宏 | | | | |
| 讨论 | 若干项目文档修订的分配工作。 | | | | |
| 结论 |  | | | | |
| 在6月29日前完成一半项目文档的修订，并定于6月29日上午10：00进行本周第二次例会 | | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 |
| 修订可行性分析报告 | | | 张荣阳 | | 28日22:00 |
| 修订详细的实现计划 | | | 张荣阳 | | 28日22:00 |
| 修订概要设计说明书 | | | 赵伟宏 | | 28日22:00 |
| 修订数据库设计报告 | | | 赵伟宏 | | 28日22:00 |
| 修订测试计划 | | | 陈帆、张荣阳 | | 28日22:00 |
| 修订系统说明书 | | | 陈帆、赵伟宏 | | 28日22:00 |
| 修订项目计划书 | | | 陈帆 | | 28日22:00 |
| 修订项目需求分析 | | | 陈帆 | | 28日22:00 |
| 修订详细计划 | | | 赵伟宏 | | 28日22:00 |
| 修订用户使用手册 | | | 陈帆、赵伟宏 | | 28日22:00 |
| 修订单元测试 | | | 赵伟宏 | | 28日22:00 |
| 修订功能测试文档 | | | 陈帆 | | 28日22:00 |