|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议议题：第三周作业分派、学习计划的探讨 | | | | | | |
| 3.23.2018 | | 会议时间：22:00 | | 会议地点：弘毅B1-608寝室 | | |
| 会议召集者 | 陈帆（组长） | | | | | |
| 主持人 | 陈帆 | | | | | |
| 记录者 | 陈帆 | | | | | |
| 与会者 | 陈帆、张荣阳、赵伟宏 | | | | | |
| 议程主题：教师第三周布置作业的任务分配 | | | | | | |
| 分配的时间：40min | 演说者：陈帆、张荣阳、赵伟宏 | | | | | |
| 讨论 | 项目计划文档、甘特图-里程碑关键路径版、甘特图-项目细分版、PMBOK阅读报告、项目介项目介绍PPT、Git工具管理、会议纪要 的分配工作。 | | | | | |
| 结论 |  | | | | | |
| 1. 项目计划文档（①人员：张荣阳；②输入：项目计划文档（旧版本0.1）、ISO标准、学长的项目计划文档；③输出：项目计划文档（0.11）；④检验：组内评审达到70分） | | | | | | |
| 1. 甘特图-里程碑关键路径版（①人员：全组人员；②输入：甘特图（旧版本0.1）、瀑布模型参考、教师PPT授课计划参考；③输出：“项目流程\_姓名.mpp”；④检验：组内对比讨论） | | | | | | |
| 1. 甘特图-项目细分版（①人员：陈帆；②输入：甘特图-里程碑关键路经版、书本第十三章；③输出：甘特图-项目细分版（0.1）；④检验：组内展示并与小组人员沟通未尽事项） | | | | | | |
| 1. PMBOK阅读（①人员：全组人员；②输入：（张荣阳：九大核心中的1,2,6）、（陈帆：九大核心的3,4,7）、（赵伟宏：九大核心的5,8,9）、全组成员阅读五大流程；③输出：摘录出有用部分,并进行分析。文件命名为“PMBOK读书报告\_姓名”；④检验：组内进行读书内容的介绍） | | | | | | |
| 1. 项目介绍PPT（①人员：赵伟宏；②输入：项目介绍PPT（旧版本0.1）、项目计划文档（0.11版）、学长的项目介绍PPT；③输出：项目介绍PPT（0.11版）④检验：组内评审达到70分） | | | | | | |
| 1. Git工具管理（①人员：赵伟宏；②输入Git管理工具；③输出：学会使用Git的操作、上传目前为止所有的文档；④检验：教会小组内其他成员使用Git） | | | | | | |
| 1. 会议纪要（①人员：陈帆；②输入：例会的记录、会议纪要模板；③输出：第一次会议纪要，文件命名为“会议纪要-180323”；④检验：分享到群文件共组内成员查看） | | | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | | 截止时间 |
| 编写项目计划文档 | | | 张荣阳 | | | 24日22:00 |
| 制作甘特图-里程碑关键路径版 | | | 陈帆、张荣阳、赵伟宏 | | | 24日22:00 |
| 制作甘特图-项目细分版 | | | 陈帆 | | | 24日22:00 |
| 阅读PMBOK，摘录关键句并分析 | | | 陈帆、张荣阳、赵伟宏 | | | 24日22:00 |
| 制作项目介绍PPT | | | 赵伟宏 | | | 25日12:00 |
| 学习Git工具并上传文档 | | | 赵伟宏 | | | 24日22:00 |
| 编写会议纪要 | | | 陈帆 | | | 24日22:00 |
| 议程主题：学习计划 | | | | | | |
| 分配的时间：20min | 演说者：陈帆 | | | | | |
| 讨论 | 如何学习javascrip、laya引擎 | | | | | |
| 结论 |  | | | | | |
| 1.结合实例学习javascript，要求分阶段给出相应的实例代码以检验学习成果。该过程花费10天左右。 | | | | | | |
| 2.学习laya的技术文档，配置好开发环境；一边学习laya提供的引擎示例一边熟悉示例中展示的API；同时学习腾讯课堂中相关的基础课程。该过程花费7天左右。 | | | | | | |
| 3.小组三人同时学习腾讯课堂中的laya实战课程，合作做出一个飞行小游戏。该过程花费7天左右。 | | | | | | |
| 拟办事项 | | | 负责人 | | 截止时间 | |